# Приложение № 1 к форме № 4

Отчет о реализации инвестиционной программ за отчетный (2015 ) год.

Основные фонды Общества состоят из сооружений, машин и оборудования, вычислительной техники, транспортных средств и производственного инвентаря. Здания на балансе Общества отсутствуют. Под помещение офиса и производственные участки Общество использует арендованные здания.

Инвестиционная программа 2015 года реализована на сумму 13,689 млн. рублей.

Выполнение инвестиционной программы в 2015 году

Таблица 55

| № п/п | Наименование проекта | План на 2015 г., млн. руб. | Введенные в эксплуатацию объекты в 2015г. млн. руб. | Незавершенные вложения во внеоборотные активы в 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца-МК-35 | 9,130 | 0,401 | 6,732 |
| 2. | Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию системы автоматического подсчета пассажиров «DILAX PZS 2010» на 48 вагонов | 4,000 | 0 | 0 |
| 3. | Приобретение и установка систем теленаблюдения | 0 | 0,258 | 0,077 |
| 4. | Компьютерная техника | 0 | 0,149 | 0 |
| 5. | Разработка и внедрение модулей АСУ ППК | 8,460 | 0 | 6,026 |
| 6. | Прочие | 0 | 0,046 | 0 |
| Итого |  | 21,590 | 0,854 | 12,835 |

По состоянию на 31 декабря 2015г. основные фонды Общества изношены                           на 28 %.

В тыс. руб.											  Таблица 56

| № п/п | Группа основных средств | Остаток на 01.01.15 | Поступило в 2015 г. | Выбыло в 2015 г. | Износ | Остаточная стоимость на 31.12.2015 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания | 809 | 0 | 0 | 705 | 104 | 87 |
| 2. | Машины и оборудование | 194 517 | 808 | 19 029 | 112 237 | 64 059 | 64 |
| 3. | Транспортные средства | 350 521 | 0 | 0 | 35 738 | 314 783 | 10 |
| 4. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 1 723 | 46 | 122 | 1 321 | 326 | 80 |
| 5. | Прочие основные средства | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 |
|  | Итого | 547 595 | 854 | 19 151 | 150 026 | 379 272 | 28 |
| 6. | Нематериальные активы | 20 376 | 0 | 0 | 7 699 | 12 677 | 38 |

На 31 декабря 2015 год Общество имеет не введенные в эксплуатацию объекты внеоборотных активов:

Незавершенные вложения во внеоборотные активы

В руб. 											  Таблица 57

| № п/п | Наименование объекта | Количество (шт.) | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система подсчета пассажиров DILAX на ДТ13 | 1 | 4 079 175,00 |
| 2. | АСУ КУПЕ ст. Каменск-Уральский | 1 | 1 297 374,78 |
| 3. | АСУ КУПЕ ст. Первомайская | 1 | 821 912,69 |
| 4. | МПТК «МК-35К» | 75 | 6 823 518,60 |
| 5. | Терминал 17 Bionica | 1 | 255 165,94 |
| 6. | Терминал ЕСО | 1 | 117 986,55 |
| 7. | Терминал самообслуживания | 1 | 172 455,82 |
| 8. | Терминал самообслуживания Искра-102 | 1 | 210 256,62 |
| 9. | Система подсчета пассажиров Dilax | 48 | 42 156 147,29 |
|  | Итого | 130 | 55 933 993,29 |

Незавершенные вложения в нематериальные активы

В руб.												  Таблица 58

| № п/п | Наименование объекта | Количество (шт.) | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АРМ Графиста | 1 | 3 831 882,58 |
| 2. | ПМ Система подсчета пассажиров DILAX PZS АСУ ППК | 1 | 2 074 970,54 |
| 3. | ПМ интеграции в АСУ ППК процессинга Екарты | 1 | 5 766 502,48 |
| 4. | ПО Геоинформационная система | 1 | 259 600,00 |
|  | Итого | 4 | 11 932 955,60 |

Оборудование к установке

В руб.												  Таблица 59

| № п/п | Наименование объекта | Количество (шт.) | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теленаблюдения ст. Челябинск | 1 | 76 740,00 |
| 2. | Система для автоматического подсчета пассажиров | 2 | 1 498 750,00 |
| 3. | Терминал самообслуживания-103 | 22 | 2 835 520,77 |
|  | Итого | 25 | 4 411 010,77 |